常州市建设工程招标公告

一、招标条件

珠山路北、云湖路西侧地块工业厂房项目（项目名称）已由江苏省金坛经济开发区科技经贸局 (项目审批、核准或备案机关名称)以批文名为：关于常州市金坛祥星建设发展有限公司珠山路北、云湖路西侧地块工业厂房项目可行性研究报告的批复 编号为：坛开科经投字（2019）15号(批文名称及编号)批准建设，招标人(项目业主)为常州市金坛祥星建设发展有限公司，建设资金来自自筹(资金来源)，项目出资比例为国有资金：100.00 %。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购、施工总承包（EPC一体化）进行公开招标。

二、项目概况

工程地点：金坛区珠山路北侧、云湖路西侧、龙山路东侧、多瑙路南侧。

工程规模：占地10528.19平方米，建筑面积11428.18平方米，包括生产车间、中间仓库、技术用房及泵站、危险品库及危险区、办公楼、物流办公室、门卫、自行车棚等相关配套设施。

质量等级要求：设计符合国家相关规范、建设单位的建筑技术标准、建设单位的设计任务书、建设单位的规划方案、建设单位的构造做法等要求，施工达到合格。

计划开竣工时间：2019年7月20日至2020年3月1日

投资总额：7851万元

结构类型：其他

本次招标范围：珠山路北、云湖路西侧地块工业厂房项目设计、采购、施工总承包（EPC一体化）

- 总承包单位承包整个建设工程的初步设计、施工图设计等；包括但不限于建筑、结构（含桩基，暗塘换填处理）、柴油发电机、变电站（设备除外）、金属门窗、消防、给排水、电气、通风空调、装饰装修、道路、综合管线、景观绿化、智能化、出入口道路专项设计等设计内容（具体详见设计任务书、规划方案、建筑技术标准、构造做法）；

- 本项目所涉及设备的供货及建造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管；

- 本项目内所有建筑工程，包括但不限于地基与基础工程（土方工程、桩基及试桩、基坑及支护、降排水）、变电站（设备除外）、房屋结构、一般水电、机电安装、通风空调、消防、装饰装修、防水、保温、防腐、钢结构、外墙装饰、金属门窗、智能化、道路及地下管线工程、景观绿化工程、其他等；

4）对承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向建设单位提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收合格的建设工程项目。

三、投标人资格条件

本招标工程共分1个标段，标段划分及投标人资格要求如下：

| 标段 编号 | 工程名称 | 标段规模 (平方米) | 估算价 （万元） | 投标人资质类别、等级 | 注册项目负责人专业、等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3204821905270103-BD-001 | 珠山路北、云湖路西侧地块工业厂房项目设计、采购、施工总承包（EPC一体化） | 约11428.18 | 5802.00 | 建筑工程施工总承包三级及以上资质； 或工程设计综合甲级资质[或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑专业甲级资质]； | 具有建筑工程专业注册建造师二级及以上； 或具有国家一级注册建筑师 |

3.1本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

①以联合体形式投标的，联合体主办单位必须为满足招标公告施工资质要求的施工单位（以下简称为“联合体主办单位”），委托代理人、项目负责人必须为联合体主办单位人员，设计单位还需提供一名设计负责人（具有国家一级注册建筑师）。

②提供联合体投标协议书；

③联合体成员不能同时参加两个或两个以上联合体投标，如果出现这种情况，与此有关的各联合体的投标文件将被拒绝。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，可2019年6月6日至2019年7月9日登陆“常州市工程交易网”“投标单位登录”栏目获取本项目招标文件。

招标文件每套售价300.00元，售后不退。

五、公告发布

本公告发布媒体为：江苏省建设工程招标网、常州市工程交易网

本公告发布时间为：2019年6月6日至2019年7月9日

本项目资格审查办法：见附件二

本项目评标细则：见附件三

六、联系方式

招标人：常州市金坛祥星建设发展有限公司  招标代理机构：江苏春为项目管理有限公司

地址：常州市金坛区华城中路168号        地址：常州市金坛区河滨东路62号

邮编：213200                            邮编：213200

联系人：管中元                          联系人：朱丽芸

电话：0519-82361102                     电话：0519-82680568

注1：如果您是第一次来常州地区参加电子化投标，请您携带好本企业的相关资料先办理企业信息登记手续。如在投标（报名）截止时间前未进行企业信息登记,可能导致无法进场交易。请按照常州市工程交易网“办事指南”栏目中的“常州市诚信数据库操作手册”要求办理。

注2：投标人可在本招标公告页尾的信息发布栏内查阅本次招投标的“公告发布、招标文件、招标文件答疑澄清、招标控制价发布及答疑澄清”等全部相关信息，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。

注3：需要注意的是：本项目采用保证金自动收退方式。凡采用投标保证金自动收退方式的项目，投标保证金专用账户，每个项目对应账号不同。投标单位可以在本项目招标公告页面右下角“缴纳保证金（金坛）”自动获取本项目账号。在投标截止时间前，投标保证金必须到账。如投标保证金在投标截止时间前未到账，作未缴纳投标保证金处理”。

附件一：

投标保证金

- 投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件中“投标人须知前附表”规定的金额递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合招标文件中“投标人须知前附表”的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达投标保证金专用账户。如投标保证金在投标截止时间前未到账，作未缴纳投标保证金处理。

- 投标保证金专用账户：

户名：常州市公共资源交易中心金坛分中心

账号：470272292438

开户银行：中国银行金坛政务中心支行

- 投标保证金金额：人民币80万元。

4、投标保证金递交方式：①网银支付；②线下交易支付，线下交易支付有银行汇票、电汇方式（转账支票和现金除外）。

5、需要注意的是：本项目采用保证金自动收退方式。凡采用投标保证金自动收退方式的项目，投标保证金专用账户，每个项目对应账号不同。投标单位可以在本项目招标公告页面右下角“缴纳保证金（金坛）”自动获取本项目账号。在投标截止时间前，投标保证金必须到账。如投标保证金在投标截止时间前未到账，作未缴纳投标保证金处理。

6、年度保证金用户按常州市城乡建设局常建【2014】100号通知要求执行。

### 附件二：

### 资格审查办法

一、本工程采用资格后审对投标人进行资格审查。

二、本工程资审合格条件：

（一）有独立订立合同的能力；

（二）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（三）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

（四）项目负责人必须满足下列条件：

1、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

2、项目施工负责人是非变更后无在建工程，或施工项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了施工项目负责人解锁手续，或施工项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在施工项目负责人执业范围之内。

（五）投标人不得存在下列情形之一：

1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2、为本招标项目的监理人、代建人，以及为本招标项目提供招标代理服务的；

3、与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

6、处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

7、因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

8、投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

（六）符合法律、法规规定的其他条件。

（七）投标人类似工程：无要求

（八）项目负责人类似工程：无要求

（九）如果以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合要求，并附有联合体投标协议书，联合体成员不能同时参加两个或两个以上联合体投标，如果出现这种情况，与此有关的各联合体的投标文件将被拒绝。联合体投标协议书（格式详见附件四）。

三、由招标人委托的评标委员会实施对投标人的资格审查。

四、资格后审需审查的材料及相关要求

（一）资格审查材料：

1、企业法人营业执照，企业资质证书【如为联合体，则为联合体各方提供】；

2、企业安全生产许可证【如为联合体，则为联合体施工单位提供；如为施工单位单独投标，则为施工单位提供】；

3、拟派项目负责人证书原件如下：

①施工负责人提供：建造师注册证书，建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证）【如为联合体，则为联合体施工单位提供；如为施工单位单独投标，则为施工单位提供】；

②设计负责人提供：建筑师注册证书；

4、社保机构出具的注册单位为项目负责人【如为联合体，则为联合体各方提供】缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证原件【凭证原件包括（其中之一均可）：1）社保手册；2）该投标单位经社保机构出具的缴费清单；3）由社保机构打印出具的缴纳凭证；缴纳时间为2019年4月至投标截止时间内任何时间均可】。如项目负责人是退休人员，则只需提供退休证明和聘用合同【如为联合体，则为联合体双方提供】；

（二）相关要求

1、所有投标单位无需提供以上书面的资格审查材料原件。但资格审查材料必须以原件录入“常州市建设工程电子化招投标系统”（5.0 系统）“企业诚信库”并审核通过的信息为准，未录入“企业诚信库”或审核未通过的作资格审查不合格处理。

2、投标企业录入“常州市建设工程电子化招投标系统”（5.0 系统）企业诚信库中信息按苏建招（2015）29 号文第二条（三）款执行，且内容、印章完全、清晰可辨，并在有效期内。如资格审查清晰度达到评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的作资格审查不合格处理。

3、投标人提供的资格审查材料必须满足招标公告（包括附件）要求且一次性提交，投标截止时间后不再接受任何补充资料。

五、投标人员到场要求及开标现场需提供的材料：

投标人的法定代表人（或委托代理人）【如为联合体，则为联合体主办单位】和投标项目负责人【如为联合体，则为联合体主办单位】必须参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名身份核验时，各到场人员需提供以下材料：

（一）如法定代表人参加开标会，须提交法定代表人身份证明文件原件及法定代表人第二代居民身份证原件；

（二）如委托代理人参加开标会，须提交法定代表人授权委托书原件及委托代理人第二代居民身份证原件；

（三）投标的项目负责人须提交本人第二代居民身份证原件；

（四）联合体投标协议书（如有）（格式见附件四）。

六、其他注意事项

（一）以上参加人员在投标截止时间时有下列情形之一的，视为自动放弃投标处理，招标人不予受理：

1、未到达开标现场的；

2、未参加投标签到的；

3、身份核验时未能提供相关材料的；

4、由于自身原因，导致二代身份证读卡器识别出现异常，无法正常显示相关信息（临时身份证须同时提供本人户口簿）；

5、法律法规规定的其他情形。

（二）投标文件解密

开标时投标单位需携带CA电子锁解密投标文件；如投标单位需远程解密，开标时进行远程同步解密。开标时未能按时（其他所有投标单位解密完成后15分钟）解密投标文件的，视为自动放弃本工程投标，其投标文件招标人不予受理。

七、开标（包括资格后审）时间、地点：

（一）开标时间：2019年7月10 日09:30 整

（二）开标地点：常州市金坛区金山路168号--金坛市民中心C楼0502开标室

八、任何不符合招标公告（包括附件）要求的情形均视为资格后审不合格。

九、本工程不满3家投标将重新组织招标。

十、备注：

（一）信息公布、招标文件（工程量清单、图纸）的下载、招标控制价的下载、招投标答疑：常州市工程交易网，网址http://www.czgcjy.com/czztb/

（二）招标文件自由下载，上传投标文件时须通过网银支付300元费用。

（三）本工程按照苏建建管【2016】214号文执行“依法应当进行招标的工程，招标投标时，除项目经理外，其他现场人员不再要求明确。”

附件三：

评分办法

本着公平，公正，公开的原则，对各投标单位投标文件中的设计文件部分、商务技术部分等方面进行评审，具体办法如下：

一. 技术方案（33分）

| 初步设计文件（25分） | 编号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 设计说明书 | 4 | 1.设计说明完整、合理，项目设计包括各专业的设计特点和系统组成简述，符合国家规范标准及地方规划要求。（优： 1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） 2.设计说明符合设计任务书要求，能对项目的设计方案解读准确，构思新颖。（优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） 3.项目设计说明能够对设计提出合理化优化建议，并提供相应的解决方案。（优：2分；良：1.6分；合格：1.4分；无：0分） |
|  | 2 | 总平面设计 | 4 | 1.简述总平面设计构思及指导思想符合规划报批方案，满足使用功能、城市规划要求。（优：0.5分；良：0.4分；合格：0.35分；无：0分） 2.结合规划报批方案，对总平面设计提出优化建议，并提出优化解决方案，符合相关规范要求。(优：0.5分；良：0.4 分；合格：0.35分；无：0分） 3.总平面设计技术安全、符合经济合理性，对节能、节地、节水、节材与环境保护等方面起到优化作用，满足规划要求。 （优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） 4.要求：至少提供相关图纸（5张，A3）,包括总平面布置， 交通分析，景观分析等。（如提供不全，酌情扣分。）（优： 2 分；良：1.6 分；合格：1.4 分；无：0分） |
|  | 3 | 建筑设计 | 4 | 1. 建筑设计内容完整合理，符合国家规范标准及地方规划要求。（优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） 2.提出的建筑设计方案对项目经济技术指标起到优化作用，满足招标人功能需求。 （优：3分；良：2.4分；合格：2.1分；无：0分） 要求：至少提供平立剖深化图纸（10张，A3，其中平面图4张，立面图4张，剖面图2张），图纸内容详细全面。 |
|  | 4 | 结构设计 | 3 | 1.结构设计各项内容完整合理并符合实际任务书要求。（优：1分；良：0.8 分；合格：0.7分；无：0分） 2.结构设计是否符合国家规范标准要求。（优：1分；良：0.8 分；合格：0.7分；无：0分） 3.结构布置图和计算书是否符合国家法律法规及规范标准要求。（优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） |
|  | 5 | 设备设计（建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专项设计） | 4 | 1.各专业设计内容完整合理并满足设计任务书要求。（优：2分；良：1.6分；合格：1.4分；无：0分） 2.各专业设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。（优：1分；良： 0.8分；合格：0.7分；无：0分） 3.各专业设计的经济技术指标是否满足招标人。（优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） |
|  | 6 | 新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2 | 对采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况进行评分。（优：2分；良：1.6分；合格：1.4 分；无：0分） |
|  | 7 | 绿色建筑设计 | 2 | 1.采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。（优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） 2.是否符合设计说明书要求。（优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） |
|  | 8 | 经济分析 | 1 | 概算文件编制内容完整、合理，需提供设计技术经济指标汇总表，设计技术经济分析应含说明、指标及分析，横向对比其齐全性、合理性。 （优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） |
|  | 9 | 设计深度 | 1 | 是否符合设计任务书要求。 （优：1分；良： 0.8分；合格：0.7分；无：0分） |
| 项目管理组织方案（8） | 1 | 总体概述 | 2 | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。（优：2分；良：1.6分；合格：1.4分；无：0分） |
|  | 2 | 采购管理方案 | 1 | 对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。（优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） |
|  | 3 | 施工平面布置规划 | 1 | 对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容进行评分。（优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） |
|  | 4 | 施工的重难点分析 | 2 | 对关键【屋面防水、钢结构安装安全保障措施、预制混凝土柱质量控制和吊装、外墙三明治板的安装方案、门窗的安装方案防水节点、土方换填和地基处理的方案、超平地面的施工、压缩空气管道】施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。（优：2分；良：1.6分；合格：1.4分；无：0分） |
|  | 5 | 施工资源投入计划 | 1 | 对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。（优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） |
|  | 6 | 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1 | 对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行打分。（优：1分；良：0.8分；合格：0.7分；无：0分） |
| 注：（1）技术方案由评委独立打分。技术方案各评分点得分应当取评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。单项评分除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于70%，得分保留小数点后两位。 （2）技术方案文件编制要求：本工程技术方案文件采用暗标形式，必须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：技术方案不得出现可识别投标人身份任何文字和徽标(包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等),相关人员姓名应以职务或职称代替，否则视为无效投标文件。技术方案文字部分页面大小必须为A4格式，图表页面可以采用A3格式。提供图纸采用A3格式。 |  |  |  |  |

二、项目管理机构（2分）

| 编号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 2 | 设计项目负责人具备高级工程师职称的得2分或施工项目负责人具备高级工程师职称的得2分，本项最高得分2分。（本项评分中需提供职称证书原件扫描件，无原件扫描件或扫描件不全均不得分） |
| 注：①本评标办法中的专业技术职称，是指设区的市级及以上人事主管部门或其授权的单位评审的工程系列专业技术职称。 ②上述职称证书必须以原件扫描件形式录入“常州市建设工程电子化招投标系统”（5.0 系统）“企业诚信库”中“投标所需材料”版块，投标截止时间前未入库材料不得作为评审依据。（开标时无需携带原件）。 |  |  |  |

三、工程总承包项目负责人答辩（1分）

| 编号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目负责人答辩 | 1 | 投标项目负责人应在评标现场针对评标委员会拟定的答辩题目进行现场答辩。 评标委员会在资格审核完成后针对设计内容现场拟定 3道题目，由招标人代表现场随机抽取1道作为答辩题目（评标委员会拟定答辩题目时，应同时明确答题要点）。 通过资格审核的所有投标项目负责人集中在同一地点在20分钟内对答辩题目以书面形式进行解答。书面答辩以不记名方式进行编号。 评标委员会根据投标项目负责人答辩内容的针对性、正确性、完整性进行打分，总分1分。 投标答辩场所只允许投标项目负责人进入，将对其进行身份确认（答辩人员需携带第二代居民身份证以便核实）， 否则不得进入参加答辩。投标项目负责人未能参加答辩的，本项不得分。 项目组现场答辩采用暗标。 说明： 答辩得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。（评分计算过程中分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）作为本项最终得分。 |

- 工程业绩（3分）

| 编号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人类似工程业绩 | 1 | 投标企业近5年（招标公告发布之日起）以来承担过单份合同符合本款下述“企业类似项目业绩要求”中的工程总承包业绩的每项可加0.5分，累计不超过1分，如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。 注：（1）联合体方式投标的，只对参加本次投标联合体牵头人承担过的工程总承包业绩加分。 （2）联合体承担过的工程总承包业绩分值计算方法：牵头方按该项分值的100%记取，参与方按该项分值的60%记取。 |
| 2 | 工程总承包项目经理类似工程业绩 | 2 | 项目负责人近5年（招标公告发布之日起）以来承担过单份合同符合本款下述“企业类似项目业绩要求”中的工程总承包业绩的每项可加0.5分，累计不超过2分，如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。 注：项目负责人在其他企业以项目负责人承担的类似项目业绩也可以作为项目负责人业绩，计算方法同上。 |
| 企业类似项目业绩要求： 1、设计业绩：以单份设计合同设计费金额在12.5万元及以上的工业厂房建筑业绩为准。 须同时提供①中标通知书（直接发包通知书或直接发包告知书）和项目所在地的项目《施工图审查合格书》；或②经项目所在地建设行政主管部门（或其授权职能部门）或公共资源交易中心书面备案的设计合同，如项目所在地建设行政主管部门（或其授权的职能部门）或公共资源交易中心不实行备案制的，则必须由项目所在地建设行政主管部门（或其授权的职能部门）或公共资源交易中心出具的加盖公章的证明材料；或③设计合同和项目所在地的项目《施工图审查合格书》。 上述设计业绩资料中：时间、设计费金额以中标通知书（直接发包通知书或直接发包告知书）或设计合同中所载明的为准（如出现不一致的以设计合同中所载明的为准）。 2、施工总承包业绩：以单份合同金额4000万元及以上的工业厂房建筑业绩为准。 须同时提供①中标通知书（直接发包通知书或直接发包告知书）；②经项目所在地建设行政主管部门（或其授权职能部门）或公共资源交易中心书面备案的施工合同，如所在地建设行政主管部门（或其授权的职能部门）或公共资源交易中心不实行备案制的，则必须由项目所在地建设行政主管部门（或其授权的职能部门）或公共资源交易中心出具的加盖公章的证明材料；③竣工验收证明（经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位四方签字并盖单位公章）。 上述施工总承包业绩资料中：①时间以竣工验收证明所载明的竣工时间为准；②金额以单份合同中载明的为准。 3、工程总承包业绩：以单份合同金额4000万元及以上的工业厂房业绩为准。 须同时提供①中标通知书（直接发包通知书或直接发包告知书）；②经项目所在地建设行政主管部门（或其授权职能部门）或公共资源交易中心书面备案的工程总承包合同，如所在地建设行政主管部门（或其授权的职能部门）或公共资源交易中心不实行备案制的，则必须由项目所在地建设行政主管部门（或其授权的职能部门）或公共资源交易中心出具的加盖公章的证明材料；③竣工验收证明（经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位四方签字并盖单位公章）。 上述工程总承包业绩资料中：①时间以竣工验收证明所载明的竣工时间为准；②金额以单份合同中载明的为准。 注：此处联合体承担过的工程总承包业绩须提供联合体协议书。 |  |  |  |

五、商务标（61分）

| 编号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 | 61分 | 1. 凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求，且在招标控制价5802万元【其中采购、施工费不得超过5784万元（其中暂列金额250万元，不得调整。)、设计费不得超过18万元】及以下的投标报价均为有效投标报价，未能实质性响应上述有关招标要求的为无效投标文件。 2. 每个投标单位的工程总承包报价=[(1)+(2)]，其中 （1）本项目设计报价 （2）本项目采购、施工部分投标总价（包括暂列金额） （3）采购、施工部分投标总价由投标人根据投标设计的施工图，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)的要求编制投标报价。 3. 以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮4%-5.5%（具体数值范围为 4%，4.5%，5%，5.5% ，由招标人在资格审查结束后随机抽取）为评标基准价。评标价等于评标基准价的得满分，每低于评标基准价1%扣0.1分，每高于评标基准价1%扣0.6分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分（按四舍五入取两位小数）。 |

六、定标办法

1、评标委员会计算综合得分（评分计算过程中分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）作为投标人的最终得分。

2、评标委员会取综合得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，以此类推。若综合评分相同，则取技术方案评分最高者靠前排序；若综合评分相同，技术方案评分也相同，当场按签到顺序抽签确定中标候选人。

3、本评标办法中所涉各项原件均为原件扫描件，开标时无需携带原件，但必须在投标截止时间前录入“常州市工程电子化招投标系统”（5.0系统）“企业诚信库”中“投标所需材料”板块，未入库材料不得作为评审依据。（开标时无需携带原件）。

评标细则使用说明：

1、由于招标文件模板原因，评分细则以招标公告附件中的为准。

2、开标、评标、定标流程（前续评审不合格的不再进行后续评审）：投标人员身份核验---投标文件密封检查---投标文件解密、唱标----资格审查、清标----详细评审----定标。

注意事项：

1、凡涉及投标单位无故离开开标会议室导致其未参加相应系数抽取此类质疑等一概

不予受理。

2、各类抽签值在抽取产生后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（除计算错误外）。

3、一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、本工程招标公告中的评标办法与招标文件中的评标办法不一致时，以招标公告中的评标办法为准。

附件四：

联合体投标协议书（格式）

联合体主办单位（简称：甲方）

联合体协办单位（简称：乙方）

为共同参加项目的投标，经友好协商，达成以下协议：

一、双方关系

甲乙双方组成一个联合体，以一个联合体的身份共同参加本项目的投标。甲方作为主办单位，乙方作为联合体协办单位，双方愿对投标结果承担相应的责任和主务，并自觉履行标书规定，同时甲乙双方承诺不再以单独或其它联合体方式参加本项目的竞争。

二、双方责权

1、甲方负责（项目内容），负责人：并确保质量符合要求。

2、乙方负责（项目内容），负责人：并确保质量符合要求。

3、若本项目中标，甲乙双方共同与招标人签订承包合同，签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力，甲乙双方任何一方的过失造成合同违约的，各方均承担相应的违约责任。

4、甲方作为联合体双方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

5、甲乙双方在项目合作中必须密切配合、尽职尽责，各方优质高效地完成各自承担的内容，承担各自负责内容的一切责任。

6、本协议一经签订，双方必须全面履行，任何一方不得擅自变更或解除协议条款，本协议未尽事宜，由双方另行商定补充协议。

三、协议份数

1、本协议一式陆份，各方各执壹份，其余用于投标报名和投标文件。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

签约日期：年月日

签约地点：

（注：联合体投标提供）